温县赵堡镇赵堡村美丽乡村示范县

试点项目（六标段）

招 标 文 件

项目编号：温交易【2019】95号

采购编号：温政采【2019】89号

招   标   人：温县赵堡镇人民政府

招标代理机构：北京恒乐工程管理有限公司

二〇一九年四月

目   录

第一章  投标须知	- 2 -

前附表	- 5 -

一、总则	- 8 -

二、招标文件	- 8 -

三、投标文件的编制及提交	- 10 -

四、开标、评标、定标	- 13 -

五、合同的授予	- 15 -

六、其它	- 15 -

第二章  工程建设监理合同	- 16 -

第一部分	 建设工程委托监理合同	- 16 -

第二部分  标准条件	- 17 -

监理人义务	- 17 -

委托人义务	- 18 -

监理人权利	- 18 -

委托人的权利	- 19 -

监理人责任	- 20 -

委托人责任	- 20 -

合同生效、变更与终止	- 20 -

监理报酬	- 21 -

其   他	- 21 -

争议的解决	- 22 -

第三部分 专用条件	- 22 -

第三章  服务要求及任务范围	- 23 -

一、服 务 范 围	- 23 -

二、监理任务范围和工作大纲	- 24 -

第四章 投标函格式及附件	- 25 -

第五章  评标办法及计分标准	- 37 -

- 第一章  招标公告

温县赵堡镇赵堡村美丽乡村示范县试点项目招标公告

1、招标条件

本招标项目温县赵堡镇赵堡村美丽乡村示范县试点项目已由相关部门批准建设，北京恒乐工程管理有限公司受温县赵堡镇人民政府的委托，就温县赵堡镇赵堡村美丽乡村示范县试点项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：温县赵堡镇赵堡村美丽乡村示范县试点项目

2.2 项目编号：温交易【2019】95 号      采购编号：温政采【2019】89号

2.3 项目概况：本项目为温县赵堡镇赵堡村美丽乡村示范县试点项目，该项目共分为六个标段，一标段：武孟路南侧人行道及排水工程、电力电信入地工程；二标段：武孟路北侧人行道及排水工程；三标段：2号、3号、4号、6号坑塘整治及村内支路工程；四标段：武孟路护栏工程、照明工程、镇政府大门、墙体美化及广告牌整治工程；五标段：绿化广场建设、环卫工程、村北环路排水、村委公厕及绿化广场工程建设；六标段：本项目全过程监理。（具体内容详见工程量清单及图纸）。

2.4项目地点：温县赵堡镇

2.5质量要求：合格

2.6工    期：一至五标段：120日历天

六  标 段：同施工合同约定工期

2.7 招标范围：一至五标段：招标文件所有内容及工程量清单、施工图所包含的全部内容。

六标段：该项目的施工准备和施工全过程及竣工验收、保修期等全过程的监理。

3、投标人资格要求

3.1一至五标段：投标人须具有独立法人资格；同时具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具有市政公用工程专业注册建造师贰级及以上资格（不含临时），具有有效期内的安全生产考核合格证书（B证）；且未担任其他在建工程项目的项目经理(投标人出具加盖企业公章和法定代表人的印章的证明，如有在建，一经查实，取消其中标资格同时投标保证金不予退还。) 注：本文件所指“在建项目”是指:项目尚未竣工或已中标未开工。如果“在建项目”项目经理有变更情况的，须在投标文件中附变更证明材料，否则视为项目经理有“在建项目”。其认定及例外按照《河南省规范项目经理和项目总监任职行为的若干规定（试行）》执行；

3.2六标段：须具有独立的法人资格并持有有效的营业执照，同时具备市政公用工程乙级及以上资质或监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；拟派项目总监须具备市政工程国家注册监理工程师资格，且无其他在监工程。

3.3投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目经理（监理标段：项目总监理工程师）无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)，若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

3.4本次招标不接受联合体投标。

每个投标人只能投一个标段。

4、报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

5、报名时间：2019年     月     日 9 时 00 分—2019年     月     日 18 时 00 分（节假日除外）。

6、招标文件的获取

6.1  2019年   月    日     时 00 分—2019年     月     日 18 时 00 分（节假日除外），通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名缴费后自行下载；

6.2通过企业网银购买招标文件，招标文件 300 元/份、手续费交易金额的7‰，0.5元封底，20元封顶。

7、投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2019年     月     日 9 时 00 分，地点为温县公共资源交易中心开标厅 。

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。

9、其他

投标保证金的形式：网上在线支付

投标保证金的金额：

一标段：人民币：捌万伍仟元整（￥：85000.00元）

二标段：人民币：陆万柒仟元整（￥：67000.00元）

三标段：人民币：叁万元整（￥：30000.00元）

四标段：人民币：叁万叁仟元整（￥：33000.00元）

五标段：人民币：叁万壹仟元整（￥：31000.00元）

六标段：人民币：贰仟元整（￥：2000.00元）

递交时间：2019年     月     日16:00时前，以温县公共资源交易中心电子招投标交易管理系统确认为准。

具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

10、联系方式

招   标  人：温县赵堡镇人民政府

联   系  人：马先生

联 系 电 话：15139122806

联 系 地 址：温县赵堡镇

招标代理机构：北京恒乐工程管理有限公司

联    系   人：李女士

联 系 电 话：15514722199

联 系 地 址：郑州市金水区中州大道金成时代广场6号楼8楼808室

11、监督部门

温县住房和城乡建设局              监督电话：0391-6192411

2019年   月   日

# 第一章  投标须知

# 前   附   表

| 工程名称 |  | 温县赵堡镇赵堡村美丽乡村示范县试点项目（六标段） | 建设地点 | 温县赵堡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量控制目标 |  | 合格 | 工期监控目标 | 同施工合同约定工期 |
| 资金来源 |  | 县财政奖补+县配套 | 招标控制价 | 12.38万元 |
| 监理范围 |  | 该项目的施工准备和施工全过程及竣工验收、保修期等全过程的监理。 |  |  |
| 投标人资质要求 |  | 须具有独立的法人资格并持有有效的营业执照，同时具备市政公用工程乙级及以上资质或监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；拟派项目总监须具备市政工程国家注册监理工程师资格，且无其他在监工程。 |  |  |
| 现场勘察 |  | 招标人不统一组织，由投标人自行安排 |  |  |
| 招标答疑提出时间 |  | 投标递交截止日期10日前 |  |  |
| 投标文件份数 |  | 正本壹份，副本柒份，电子文档一份（投标人应保证电子文档内容完全可读且与投标人打印产生的投标文件正本内容一致）。 |  |  |
| 投标文件递交截止时间、地点 |  | 时 间：2019年 月 日9时00 分 地 点：温县公共资源交易中心开标厅 |  |  |
| 投标保证金 |  | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求：中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前先确认客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话010-58903377/010-58903336。 投标保证金的金额：人民币贰仟肆佰元整（￥2400.00元） 投标人须使用已备案账户通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。递交时间：投标人必须于2019年 月 日 16时前，交至指定账户，以温县公共资源交易中心招标投标交易管理系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 如提交投标保证金的投标人少于三家的，招标人将依法重新组织招标。 |  |  |
| 开 标 |  | 时 间：2019年 月 日 时 00分 地 点：温县公共资源交易中心开标厅 |  |  |
| 投标有效期 |  | 在投标文件递交截止之日起60日历天 |  |  |
| 其他要求 |  | 其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件）（资质证书可为原件或是复印件加盖公章，可通过“全国建筑市场监管与诚信信息发布平台”、“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”查阅企业相关信息。） 招标人邀请投标人准时参加开标会议。投标人法定代表人参加开标会议的持企业法定代表人身份证明、身份证签到；法定代表人授权委托代理人参加的，代理人需携带本人身份证、法定代表人授权委托书。 |  |  |
| 无行贿犯罪记录承诺书 |  | 投标单位提供无行贿犯罪记录承诺书（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目总监无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）。 |  |  |
| 在确定中标单位后，建设单位和中标单位应在签订《项目建设合同书》的同时，由双方单位法定代表人或委托项目管理人（即项目法人或项目总监）签订《廉政建设责任书》。 |  |  |  |  |
| “在评标阶段，招标人或者招标代理机构、评标专家委员会应当通过“信用中国”网站、“中国裁判文书网”或各级信用信息共享平台查询相关投标单位是否为失信被执行人，是否有行贿犯罪记录”。 |  |  |  |  |
| 其他事宜 | 1、其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行 2、招标代理服务费由中标人支付 |  |  |  |

## 一、总则

1. 工程综合说明：

本招标项目为温县赵堡镇赵堡村美丽乡村示范县试点项目（六标段）。招标人为温县赵堡镇人民政府。

1.1工程质量：合格。

1.2招标方式：公开招标。

1.3资金来源：县财政奖补+县配套。

2．定义及解释

2.1 招标人（业主）：温县赵堡镇人民政府。

2.2 招标代理机构：北京恒乐工程管理有限公司。

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人。

2.4 评标委员会：是指依照《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

2.5工期监控目标：同施工合同约定工期。

2.6书面形式：是指任何手写的、打印或印刷的通讯，包括电报和传真。

3. 特别说明

3.1 投标语言：与投标有关的任何文件均应使用中文。

3.2 计量：在投标文件中所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

3.3 结算：以人民币进行结算。

4．投标费用

投标人应承担现场考察及投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。

5. 现场条件

招标人向投标人提供的有关监理现场的资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人投标人由此而做出的任何推论、理解和结论均与招标人无关。

# 二、招标文件

6. 招标文件组成

招标文件包括下列文件：

第一章    投标须知

- 工程建设监理合同

- 服务要求及任务范围

- 投标函格式及附件

- 评标办法及计分标准

- 监理招标范围

该项目的施工准备和施工全过程及竣工验收、保修期等全过程的监理。

- 监理期限

从开工之日起至监理招标范围所述全部工程结束。

9. 招标要求

9.1 投标人资格

9.1.1投标人须具有独立的法人资格并持有有效的营业执照，同时具备市政公用工程乙级及以上资质或监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

9.1.2拟派项目总监须具备市政工程国家注册监理工程师资格，且无其他在监工程。

9.2 对中标人的要求

9.2.1投标文件中拟定的总监理工程师、监理部人员，在施工过程中不经招标人同意不得更换。否则，处以每人次5000元罚款。对于不称职的监理部成员，招标人有权要求中标人随时更换。

10. 投标人责任、权利

10.1 向招标人报送拟委派的总监理工程师、监理部人员名单，监理部应按阶段配备结构合理、专业齐全的监理人员，监理规划详实可行；

10.2 拟任专业监理工程师应满足下列条件：

10.2.1 具备相应专业的中级及以上职称，具备监理岗位证书，从事监理工作3年以上，身体健康，实践经验丰富，具有独立处理现场施工技术问题的能力；

10.2.2  相应专业工程施工期间，专业监理工程师必须在现场办公；

10.3 运用合理技能、为招标人提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋工作，帮助招标人实现预定目标，公正地维护各方的合法权益；

10.4 未征得有关方面同意，不得泄漏与本工程业务活动有关的保密资料；

10.5 按照保质量、保工期、降低成本的原则对承建方的施工组织设计和技术方案提出审核意见并向招标人书面报告；

10.6 经招标人同意后发布开工令、停工令、复工令；

10.7 行使对工程使用材料、设备以及施工质量的检验权。对于不符合设计图纸要求及国家质量标准的材料、设备，有权通知承建方停止使用；对不符合施工规范和质量要求的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建方整改、返工；对承建方不听监理指令、拒不进行整改与返工的，在与招标人协商后，有权停止承建方施工；

10.8 监督承建方按施工规范施工。达到施工单位要求的质量标准，符合质量标准的验收条件。

11. 监理责任期

投标人的监理责任期为监理合同有效期，在监理过程中，如果工期因建设方的责任而造成进度的推迟或延误而超过约定期限，双方应进一步约定相应延长的合同期；

12. 监理费用的支付方式：按合同约定支付。

13. 招标文件的澄清及答疑

投标人在获得招标文件后，如有问题需要澄清和解答，应在投标截止时间10日前将需澄清及答疑内容以书面形式并加盖企业公章提交招标代理机构。招标代理机构将答复内容在投标文件截止时间十五日前以补充（答疑）文件的形式发给所有招标文件收受人，并成为招标文件的组成部分。

14. 当招标文件，补充文件、答疑文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

# 三、投标文件的编制及提交

15. 投标人的资格及证明文件

- 为使投标人在中标后具有签订合同的资格，投标人应提供合格的证据，证明其具有足够的资产和能力来有效的履行合同，为此提交的投标文件应包括：

15.1 企业营业执照和资质等级证书，反映投标人自身信誉及能力的资料；

15.2 法定代表人身份证明、法定代表人身份证；委托他人代理的，应提交法人授权委托书及被委托人身份证；

15.3 项目总监理工程师的注册监理工程师证书；

15.4 总监理工程师的任命书；

15.5 拟用于本工程其他监理人员的注册证书、岗位证书、职称证书和经历；

15.6 拟在本项目中使用的主要仪器、设备一览表；

16. 投标报价

16.1 投标人的投标报价应根据监理责任范围和市场行情结合本工程实际情况和自身实力，进行报价。

16.2 招标控制价：12.38万元。

16.3 投标人在报价时应充分考虑监理期间的物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动；

16.4 投标报价应是招标文件确定监理招标范围的全部工作内容的价格体现。按国家发展和改革委员会相关规定执行。

17. 投标文件的语言及格式要求

17.1与投标有关的所有文件必须使用中文。

17.2投标文件统一使用A4纸胶装。

18. 投标文件的组成

18.1正本内容

（一）商务标

1）投标函；

2）投标人的企业营业执照、企业资质证书、企业法定代表人身份证明或其委托代理人的委托书、项目总监理工程师注册证书、项目总监的职称证书、总监任命书的复印件；

3）2016年以来企业主要工程、获奖情况一览表及获奖证书复印件；

4）投标企业项目班子配备人员名单（含项目总监）及岗位证书复印件；

5）招标文件所要求的其他资料；

6）投标人认为有必要提交的其他资料。

（二）技术标（监理大纲）

1）编制的依据；

2）工程概况；

3）工程项目监理服务范围；

4）监理工作的主要程序；

18.2 监理工作制度（含：技术交底、组织设计审核、设计变更的处理、隐蔽工程检查验收、进度的监督及报告、质量安全事故的处理、资料管理、工程款支付签审、工程的巡视及竣工验收、工程索赔签审等制度）

18.3 项目质量监控手段；

18.4 工程项目质量控制的基本程序；

18.5 选用的检测仪器、设备清单；

18.6 工程材料、构配件质量控制的要点；

18.7 工程项目总投资控制措施；

18.8 分部、分项工程质量检验评定方法；

18.9 工程项目的安全控制：（含：安全监理的主要工作、依据、职责、程序、方法）；

18.10 监理人员的职责：（含：总监、专业监理工程师、监理员）

18.11 须旁站监理的重要部位、工序清单。

19. 副本内容同正本内容；如出现不一致时以正本内容为准。

20. 投标文件的格式和签署

20.1 投标人须编制投标文件正本壹份，副本柒份，并相应标明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

20.2 投标文件应无涂改和行间插字，有改动时，修改处应加盖投标人公章和由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

21. 投标文件的密封与标志

21.1投标文件的密封

投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。电子文档标书应单独密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

21.2包封上还须写明：

项目编号、项目名称、投标人名称并加盖企业公章及法定代表人或授权代理人签字或盖章，须注明“    年  月   日     时整(北京时间)前不准启封”（投标文件递交截止时间）。

22. 如果投标文件没有按上述要求密封和标记，按无效标处理。

23. 投标截止期

23.1 投标人应在投标截止期前将投标文件送达开标地点。

23.2 招标人可以根据规定发出补充（答疑）文件并酌情延长递交投标文件的截止期限。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止期方面的全部权利和义务将适用于延长后新的投标截止期。

23.3 在规定的投标截止期以后送达的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

24. 投标有效期

投标文件在投标截止期之后开始生效，投标有效期为60日历天。

25. 投标保证金

25.1 投标人应在《投标须知前附表》中规定的截止时间前按招标文件规定的指定银行账户缴纳投标保证金；

25.2 投标人应当按照招标文件要求提交投标保证金，否则，按无效标处理。

25.3 若发生下列情况之一，投标保证金不予退回：

25.3.1 在投标有效期内，投标人自行撤消投标；

25.3.2 中标人未按招标文件要求和其投标文件承诺签订合同。

# 四、开标、评标、定标

26. 开标要求事项

26.1开标会议将在招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点公开举行；

26.2招标人邀请投标人准时参加开标会议。投标人法定代表人参加开标会议的持企业法定代表人身份证明、身份证签到；法定代表人授权委托代理人参加的，代理人需携带本人身份证、法定代表人授权委托书签到。

26.3开标会议由招标代理人主持。

26.4 开标程序

(1) 主持人宣布开标会议开始；

(2) 宣布会场纪律；

(3) 主持人介绍到会的单位和有关人员，宣布会议主持人、记录人、监督人名单及代理机构工作人员名单；

(4) 密封情况检查：由招标人委托的公证机关检查并公证：确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。

(5) 经确认以上无误后当众启封投标人的投标文件；按投标人递交投标文件的逆顺序进行唱标；记录人在开标记录表上将各投标人的投标报价等给予记录，并由投标人签字确认；

(6) 开标会议结束，进入评标阶段；

27. 评标委员会

评标委员会由有关技术、经济专家组成，成员人数为 7 人（5人以上单数），开标前在相关专家库中随机抽取的技术、经济类专家 7 人。

28. 评标原则

28.1公开、公平、公正，择优；

28.2 质量好、信誉高、价格合理、方案经济合理、技术可行；

28.3评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

29.资格审查

29.1评标委员会首先对投标单位的证件进行审查①企业法定代表人身份证明或法人授权委托书及本人身份证、企业资质证书（副本）、企业营业执照（副本）、监理工程师注册证书及单位书面授权总监理工程师委托书②投标保证金银行缴纳凭证③招标文件要求的其他证件。以上证件须提供原件，有一项不符合要求的不能通过资格审查视为无效标。以上证件原件须装入档案袋中并列上明细，开标结束后交于工作人员，评标结束后退还。（注：资质证书提供原件或复印件加盖公章，可通过“全国建筑市场监管与诚信信息发布平台”、“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”以及资质证书二维码标识查阅企业相关信息。）

29.2实质上响应要求的投标文件应该与招标文件的所有规定要求条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对监理发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标单位的权利及投标单位的责任造成实质性限制。

29.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，此投标文件将视为无效，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

30. 投标文件有下列情况之一者，将视为无效：

30.1投标文件未按照招标文件的要求予以密封及标志的；

30.2投标文件中的投标函没有投标人单位公章及企业法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的，或企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人签字的；

30.3投标人未按照招标文件的要求份数提供投标文件的;

30.4投标文件的关键内容未填写或填写字迹模糊，无法辨认的;

30.5附有招标人不能接受的条件的；

30.6投标文件中有明显不符合招标文件其它要求和有关法律法规的;

30.7投标人递交二份或多份内容不同的投标文件；或在投标文件中对同一招标项目报有二个或多个报价，且未声明哪一个有效；

30.8没有按照招标文件要求提供投标保证金；

30.9当投标人的投标总报价高于招标控制价时。

31. 投标文件的澄清

在必要时，评标委员会有权要求投标人澄清其投标文件。投标人须以书面形式对澄清问题予以解答。但澄清的问题不允许更改投标报价或投标文件的实质性内容。

32. 评标标准和计分方法

32.1采用综合评分法。

32.2评标标准和计分方法详见本招标文件第五章。

33. 定标

33.1评标委员会将向招标人提交评标报告，并按得分高低按顺序向招标人推荐1-3名中标候选人，招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。

33.2招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推。非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标候选人未按规定期限与招标人签订合同的，该中标候选人的投标保证金不予退还，还将取消其1年内在温县的投标资格，并在温县公共资源交易中心网站进行通报。

# 五、合同的授予

34．中标通知

34.1在投标有效期内，以书面形式通知中标人。

34.2中标通知书是合同的组成部分。

34.3无论中标与否,所有投标文件不予退还。

35. 合同的签署

35.1中标人在收到中标通知书后的三十日内与招标人签订合同。

35.2招标文件、投标文件及澄清文件的记录和中标人在评标时的承诺等均作为合同的不可分割的组成部分。

35.3如果中标人不按招标文件要求和投标文件承诺内容签订合同，招标人将有充分理由废除中标，并没收其投标保证金，另行确定中标人。

# 六、其它

36.中标人未履行招标文件、投标文件内容，给招标人造成经济损失者，按相应的法律法规承担相应的赔偿责任。

37.本招标文件的最终解释权属于招标人。

# 第二章  工程建设监理合同

# 第一部分	 建设工程委托监理合同

委托人                   与监理人                经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总投资（工程施工总中标价）：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标函或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自      年     月     日开始实施，至      年    月   日完成。

本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执    份。

委托人：（签章）               监理人：（签章）

住所                           住所

法定代表人：（签章）           法定代表人：（签章）

开户银行：                     开户银行：

帐号：                         帐号：

邮编：                         邮编：

电话：                         电话：

# 第二部分  标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及合法继承人。

(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

(6)“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关部事宜签订合同的当事人。

(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

(8)“工程监理的附加工作”是指①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工程受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

### 监理人义务

第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

| 岗位 | 人员 | 持证要求 | 职称专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权利。

第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设备和剩余物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得而知泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

### 委托人义务

第八条 委托人在监理人开展监理业务之前不支付预付款。

第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关部门的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条 委托人应当授权一名熟悉工作情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

(1)与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条 委托人应免费向监理人提供工地用房和住房，但内部办公设备等设施监理人自备。

第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

### 监理人权利

第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

(1)选择工程承包人的建议权。

(2)选择工程分包人的认可权。

(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

(4)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(5)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

(6)主持工程建设有关部门协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

(7)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条 在委托的工程范围，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁或诉讼时，应当提供作证的事实材料。

### 委托人的权利

第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条 委托人对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条 委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

### 监理人责任

第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿，造成事故的并追究相关人员责任。

第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

### 委托人责任

第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔引起的监理 的各种费用支出。

### 合同生效、变更与终止

第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长3年以上（由于消防、人防工程原因延误工期，不增加附加工作报酬），可得到适当的附加工作报酬。

第三十二条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收或工种移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条  当事人一方要求变更合同内容或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更合同内容或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条 监理人应当在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，无权得到额外的报酬。

第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后7个工作日内没有收到答复，可在第一个通知发出后20日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

### 监理报酬

第三十九条按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定时间和数额支付。

第四十条 如果委托人在规定的支付期限内支付监理报酬，自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日计算。

第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

### 其   他

第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试,其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予适当的经济奖励。

第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益，否则发包人有权要求更换监理人。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动（比如为施工承包人介绍分包人、推销材料、机械等），否则发包人有权要求更换监理人。

第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

### 争议的解决

## 第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对放损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。

## 第三部分 专用条件

第一条 本合同适用的法律及监理依据：

第二条 监理范围和监理工作内容：

第三条 外部条件包括：

第四条 委托人应提供的工程资料及提供时间：

第五条 委托人应在 伍 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第六条 委托人的常驻代表为         。

第七条 委托人免费向监理机构提供如下设施：无

第八条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供∕名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员应从总监理工程师处接受指示。并免费提供∕名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第九条 监理人在责任期内如果和施工方串通一气，造成委托人损失，同意按以下办法承担责任：

赔偿金=直接经济损失

第十条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

付款办法：

工程完成总工程量的60%支付至合同总价款的30%，竣工验收合格后支付至合同总价款的60%，经审计决算后，支付至合同总价款97%，剩余3%为质量保证金，待一年后工程无质量问题退付。

第十一条 双方同意用 人民币 支付报酬。

第十二条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由温县人民法院诉讼管辖。

# 第三章  服务要求及任务范围

### 一、服 务 范 围

工程施工监理的主要内容是控制工程建设的投资、工程质量、安全和建设工期。进行工程建设合同管理和信息管理，协调有关单位间的工作关系。监理单位受招标人委托服务范围如下：

1.施工阶段监理

1.1参加施工图会审和设计交底；

1.2参与分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收；

1.3审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案；

1.4编制一级网络计划。核查二级网络计划，并组织协调实施；

1.5审查施工单位开工申请报告；

1.6审查施工单位质保体系和质保手册并监督实施；

1.7检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况；

1.8检查施工现场原材料、构件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；

1.9参加主要设备的现场开箱检查。对设备保管提出监理意见；

1.10遇到威胁安全的重大问题时，有权下达“暂停施工”的通知，并通报业主；

1.11审查施工单位工程结算书。工程付款必须有总监理工程师签字；

1.12监督施工合同的履行，维护业主和施工单位的正当权益；

l.13当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准时，应书面报告业主并提出建议；

1.14协助业主办理工程相关的所有手续。

2、保修阶段监理

2.1 检查和记录工程质量缺陷；

2.2 对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

2.3 审核修复方案；

2.4 监督修复过程并验收；

2.5 审核修复费用

2.6监理资料的整理

编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时移交给业主。

# 二、监理任务范围和工作大纲

1. 监理任务范围

本工程监理任务范围建设工程施工阶段（含保修期）的质量控制、工期控制、投资控制、安全控制，合同管理、信息管理及协调有关工作单位间的工作关系，配合完成工程验收和交工相关资料。

2．监理工作任务内容概括

2.1质量控制

监理单位必须对工程质量进行严格控制。要求从原材料进场到成品完成全过程的进程质量控制。对材料、设备、施工工艺、施工技术等方面进行全面检查，杜绝不合格产品出现。

2.2工期控制

严格按合同工期控制工程施工工期，负责审查施工单位制定的网络计划，定期检查网络计划执行情况。根据实际情况督促审查施工单位调整网络计划，使其能够按期完工。

2.3投资控制

严格控制各项工程变更，审查工程变更的合理性，一般不得突破工程预算。负责合格项目的验收签证，此证作为业主审查承包商工程量支付其工程款的基本依据。

2.4安全控制

工程安全控制措施得力，不留隐患。

2.5合同管理、信息管理及协调有关单位的工作关系

工程现场的施工单位必须接受监理单位的监督管理。要求监理单位协调好现场各有关单位的关系，处理解决各单位之间的矛盾和问题，协助业主办理与工程相关的所有手续。

# 第四章 投标函格式及附件

（投标文件须附详细目录）

正（副）本

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：温交易【2019】  号

采购编号：温政采【2019】  号

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月   日

附件1

投 标 函

致：

1、根据已收到的                  招标文件及有关纪要通知，我方经考察施工现场及研究上述工程招标文件后，愿以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价          来承包本招标范围内的全部监理工作。

2、一旦我方中标，我方保证按照监理大纲和监理范围进行监理。严格执行工程承发包合同和有关工程技术规范、标准。

3、我方递交的投标文件，在招标文件规定的有效期内有效，我方若中标，将受此约束。

4、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

5、项目总监：              资质证书编号：

6、优惠承诺：

7、我方保证提供的所有资料真实可靠，绝无虚假。

投标人：  （盖 章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

年   月   日

附件2

投标函附表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |
| 工期监控目标 |  |  |  |
| 项目总监理 工 程 师 |  | 注 册 证 号 |  |
| 其他声明 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表：(签字或盖章)

年     月     日

附件3

拟 派 总 监 理 工 程 师 简 介

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  |  | 文化程度 |  |  | 监 理 资 历 |  |  |  |
| 职 称 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |
| 注册监理工程师 |  | 专业 |  |  |  |  | 证号 |  |  |
| 监 理 工 作 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：职称证书、注册证书

附件4

计划用于本工程的主要监理人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化 程度 | 专业 | 监理 资历 | 职称 | 注册监理工程师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 专业 | 证 号 |

附：职称证书、资格证书

附件5

拟投入本项目主要仪器设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件6

施工现场关键岗位管理人员配备登记表

| 工程 名称 |  |  |  | 计划开 工日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划竣 工日期 |  |  |
| 单位 名称 （公章） |  |  |  | 企业性质（监理或施工企业） |  |  |
| 施 工 现 场 管 理 人 员 配 备 情 况 | 姓名 | 岗位类别 | 专业 级别 | 拟进场时间 | 拟退场时间 |  |

附件7

拟选派项目总监有无在监工程证明

| 企业名称 |  | 资质等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 联系电话 |  |  |
| 工程名称 |  | 项目总监 姓名、专业、等级 |  |  |
| 拟选派项目总监情况 | 无在监工程（ ） |  |  |  |
|  | 1．有在监工程，为 ，已经建设单位同意，并到建设行政主管部门办理登记手续的（附后）。符合《关于加强建筑工程施工现场关键岗位人员管理的意见》人员管理中第四条第二款。 |  |  |  |
|  | 2、有在监工程，为 ，符合《关于加强建筑工程施工现场关键岗位人员管理的意见》人员管理中第四条第一款第 项。 |  | 1．同一工程相邻分段发包或分期施工的； 2．合同约定的工程验收合格的； 3．因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。 |  |
| 投标申请 企业声明 | 以上内容是本企业拟选派项目总监有无在监工程的真实反映。如有不实，愿取消本项目投标资格，一旦中标，中标无效，并接受建设行政主管部门的处罚。 法人签名： （单位公章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

附件8

附网上银行缴纳投标保证金凭证复印件

附件9

廉政建设承诺书

致（招标人名称）：

根据收到贵方（项目名称）的招标文件，我方已仔细阅读了招标文件等资料，并且研究上述招标文件投标须知等其他有关文件，我方决定参加本工程的竞标，并且完全接受贵方招标文件的所有内容，同时在廉政责任方面作出如下承诺：

我方保证遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，在竞标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受处罚。

法定代表人或授权人（签字或盖章）：       投标人（盖单位章）：

年  月  日

附件10

## 无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

(招标人名称):

我方在此声明，我方在                (项目名称） 招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托代理人、项目总监近三年来均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人:                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:           (签字)

年      月      日

# 第五章  评标办法及计分标准

- 第一条 在评标前，评标委员会首先对投标单位的企业法定代表人身份证明或法人授权委托书及本人身份证、企业资质证书、企业营业执照、监理工程师注册证书及单位书面授权总监理工程师委托书、投标保证金银行缴款凭证等进行审查。以上证件须提供原件，有一项不符合要求的不能通过资格审查视为无效标。未通过资格审查的，不能进入下列程序评审。

第二条 本办法为综合计分法，评定内容由技术标和商务标组成。

一、技术标的评定分值：80分

1、监理大纲：

（1）编制依据   0 ～1分；

（2）工程概况   0～ 1分；

（3）监理服务范围   0 ～ 1分；

（4）监理工作主要程序   1～2分；

（5）监理工作制度10分（含：技术交底、组织设计审核、设计变更的处理、隐蔽工程检查验收、进度的监督及报告、质量安全事故处理、资料管理、工程款支付签审、工程的巡视及竣工验收、工程索赔签审制度）每缺一项或每项工作制度不完善的扣1分；

（6）本工程项目质量监控手段10分:

事前控制手段    1～ 4分

事中控制手段    1～ 3分

事后控制手段    1～ 3分

（7）本工程项目质量控制的基本程序和常用检测仪器4分:

工程材料、构配件和设备质量控制基本程序0 ～ 1分

分部、分项工程评定基本程序   0 ～ 1分

单位工程验收基本程序         0 ～ 1分

常用检测仪器设备             0 ～ 1分

（8）本工程材料、构配件质量控制的要点   0 ～ 2分;

（9）本工程项目总投资控制    3～ 5分:

工程项目投资控制的依据       1～ 1.5分

工程投资的控制方法           1～ 2分

工程投资控制的基本程序       1～ 1.5分

（10）对本工程质量的检验评定办法（含分部、分项工程质量检验评定办法）1～ 5分;

（11）对本工程项目的安全控制（含：安全监理的主要工作、依据、职责、程序、方法）5分，缺一项或不合理的扣1分；

（12）标准化工地建设监理方案及措施 1～ 2分;

（13）本工程项目监理组织机构及监理人员的承诺16分:

监理人员的配置是否满足工程监理的需要 2～ 6分（满足招标文件要求得满分，招标文件无要求时评委按经验打分）；

监理人员是否持证上岗6分（投标人拟报项目部人员，缺一证按比例扣分）；

监理人员的上岗承诺4分（含：总监、监理工程师、监理员，不齐全时按比例扣分）。

2、企业业绩：6分

三年（2016年～2018年）内企业所监理的类似工程的得3分，没有的不的得分（提供合同原件备查）；

三年（2016年～2018年）内总监所监理过的类似工程得3分，没有的得1分（提供合同原件备查）。

3、评委对监理大纲和投标文件的总体评价4～ 10分：（大纲是否结合本工程实际需要编制；是否针对了本工程的特点、难点编制；投标文件是否按招标文件的要求编制等酌情打分。）

二、商务标的评定分值：20分

评标基准价：投标人3～8名(不含3名和8名)时去掉一个最高、一个最低报价，投标人8名及以上时，去掉两个最高、两个最低报价的算术平均值。

有效的投标报价凡在评标基准价1%～－3%（含本数）范围内的得15分，每高于评标基准价上限1%的，在15分的基础上扣1分，扣完为止；每低于评标基准价下限1%的，在15分的基础上加1分，最多加5分；报价低于评标基准价下限15%（不含15%）每再低1%，在20分的基础上扣1分，直至扣完为止；加分和扣分均按比例进行计算得出投标人的最终得分。

第三条  各投标人的评定分数，按下列公式计算：评定分数=技术标得分+商务标得分。

投标人的最终得分：按所有评委评分结果去掉一个最高分、一个最低分，取平均值作为该投标人的最终得分，排名第一的为中标人。本办法计算过程及结果按四舍五入保留两位小数。

本办法除投标单位资质证书为原件或加盖公章的复印件，其它所需证件均为原件。（对提供虚假证件谋取中标的，中标无效，并列入不良记录名单，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。）